## Slide 1
INIT Data Editing System 인뎁스
나라장터 상품화·등록 매뉴얼
INIT Data Editing System (인뎁스)
서비스 형태, 가격, 라이선스, 계약·납품 실행안
30명 규모 소기업 · 첫 출시 · 가격 미정
내부망 설치형 영구 라이선스 · 작성 기준 2026.09.23
실행 작업 · 담당 역할 · 산출물 · 완료 기준
Notes: 사용자 요청: 첫 GS 인증과 나라장터 상품 등록을 위한 실무 지침서. 발표용이 아닌 독립적으로 읽고 실행할 문서. 회사는 30명 규모 소기업, 첫 제품 버전, 판매가격 없음. 내부망 설치형 영구 라이선스 선택. 가격·일정·지원 정책은 승인 전 제안이다. 조사일: 2026-09-23.

## Slide 2
사업화 전제와 문서 사용법
확정 사실과 정책 제안을 구분하여 승인
업무·확인 항목 | 실행 내용 | 담당·산출물·완료 기준
확정 전제 | 30명 수준 소기업, 최초 제품 출시, 판매가격 미정. 기관 내부망 설치형 영구 라이선스를 우선 추진. | 사용자 확인
아직 확인할 사실 | 유효한 중소기업확인서, 제품 제조·저작권, 기업신용등급, 신청 가능한 판매실적의 존재. | 경영지원·영업 확인
등록 목표 | 상용SW 제3자단가계약을 통한 나라장터 디지털서비스몰 판매를 우선 검토. GS와 별도 자격·계약 절차 필요. | P1 기준
가격·정책 숫자 | 라이선스 수량·20백만원 가격·12% 유지관리율 등은 계산·의사결정 예시. 시장가격·법정요율·승인값 아님. | 대표 승인 전 대외 제시 금지
실행 원칙 | 상품 범위·계약·EULA·프로그램 제어·인증 범위를 일치시킨 뒤 신청. 계약 담당의 현행 안내를 최종 대조. | 결정대장 + 개정관리
근거 P1 · P2 / 공식 URL은 부록·슬라이드 노트
인뎁스 G2B · 2026.09.23
02 / 51
Notes: 문서: G2B 실무매뉴얼
페이지 2: 사업화 전제와 문서 사용법
공식 요건은 표시된 출처를 적용한다. 별도 출처가 없는 실행·정책·시험·일정·금액은 작성자가 제안하는 내부 준비안이다. 계약 및 기관의 현행 양식과 조건을 최종 확인한다.
근거 자료 (조회 기준 2026-09-23)
P1: 상용소프트웨어 제3자단가계약 업무처리기준 (2026.01.01 시행, 지침 제45호)
https://www.law.go.kr/LSW/admRulLsInfoP.do?admRulSeq=2100000270214
P2: 상용소프트웨어 제3자단가계약 추가특수조건 (2026.01.01 시행, 지침 제46호)
https://www.law.go.kr/LSW/admRulLsInfoP.do?admRulSeq=2100000270216

## Slide 3
업무 순서와 담당 산출물
GS 준비와 병행할 항목부터 시작
업무·확인 항목 | 실행 내용 | 담당·산출물·완료 기준
상품 기획 | 판매 형태, 인증 범위, 최초 SKU, 라이선스·지원 정책과 원가를 결정. | G2B-01~G2B-04
자격·실적 | 나라장터 업체등록, 중소기업·신용·저작권 확인, 실제 판매·검수·가격 증빙 확보. | G2B-05~G2B-08
신청·협상 | 물품 분류·식별번호, GS·규격·가격 자료 제출, 보완·가격협상·전자계약. | G2B-09~G2B-12
상품·납품 | 디지털서비스몰 상품정보 확인, 납품요구 접수, 설치·검사·검수·청구·지원. | G2B-13~G2B-15
운영·개선 | 가격 유지·변경계약·인증 범위·보안·지원·유지관리 상품을 관리. | G2B-16~G2B-18
내부 실행안 · 수치와 정책 제안은 회사 승인 후 적용
인뎁스 G2B · 2026.09.23
03 / 51
Notes: 문서: G2B 실무매뉴얼
페이지 3: 업무 순서와 담당 산출물
공식 요건은 표시된 출처를 적용한다. 별도 출처가 없는 실행·정책·시험·일정·금액은 작성자가 제안하는 내부 준비안이다. 계약 및 기관의 현행 양식과 조건을 최종 확인한다.

## Slide 4
조달 경로의 구분
같은 나라장터라도 자격과 계약 방식이 다름
업무·확인 항목 | 실행 내용 | 담당·산출물·완료 기준
우선안: 제3자단가 | 중소 제조기업의 인증 상용SW를 대상으로 요건 확인 후 수의계약 방식의 단가계약 검토. | 본 문서의 주 경로
MAS | 상용SW 다수공급자계약은 별도 규정·구매공고·적격성·가격 절차 적용. 제3자단가와 자동 호환 아님. | 필요 시 별도 검토 / P6
기관 직접 계약 | 몰 등록 전에도 기관의 적법한 구매 방식에 따라 계약 검토 가능. GS가 수의계약을 자동 보장하지 않음. | 발주기관 계약담당 확인
SaaS 카탈로그 | 디지털서비스 심사·선정과 카탈로그 계약을 검토. 설치형 영구 라이선스 등록 절차와 구분. | 후속 단계 / C1·C2
우수·혁신·벤처 | 각각 별도 지정·자격·심사 필요. 첫 GS 취득만으로 자동 지정·등록되지 않음. | 초기 필수경로에 포함 안 함
근거 P1 · P6 · C1 · C2 / 공식 URL은 부록·슬라이드 노트
인뎁스 G2B · 2026.09.23
04 / 51
Notes: 문서: G2B 실무매뉴얼
페이지 4: 조달 경로의 구분
공식 요건은 표시된 출처를 적용한다. 별도 출처가 없는 실행·정책·시험·일정·금액은 작성자가 제안하는 내부 준비안이다. 계약 및 기관의 현행 양식과 조건을 최종 확인한다.
근거 자료 (조회 기준 2026-09-23)
P1: 상용소프트웨어 제3자단가계약 업무처리기준 (2026.01.01 시행, 지침 제45호)
https://www.law.go.kr/LSW/admRulLsInfoP.do?admRulSeq=2100000270214
P6: 국가법령정보센터 상용SW 계약 현행 규정 목록 (2026.09.23 조회)
https://www.law.go.kr/admRulSc.do?menuId=5&query=%EC%83%81%EC%9A%A9&subMenuId=41&tabMenuId=183
C1: 디지털서비스 이용지원시스템 선정 절차 (2026.09.23 조회)
https://www.digitalmarket.kr/web/index.do
C2: KISA 클라우드서비스 보안인증 안내 (2026.03.12 최종수정)
https://www.kisa.or.kr/1050603

## Slide 5
제3자단가계약의 선행 게이트
2026.01.01 시행 업무처리기준 / 신청 전 재확인
업무·확인 항목 | 실행 내용 | 담당·산출물·완료 기준
기업·제품 | 중소기업이며 기본상품의 제조업체인지 확인. 제품의 GS 등 계약 대상 요건을 담당부서와 대조. | 유효 확인서·권리 증빙
시중거래실적 | 제품별 신청서류 제출일 기준 최근 2년 이내 최소 3건 이상. 현재 보유 여부는 미확인. | P1 제5조
신용등급 | 유효한 신용평가등급 B- 이상. 가장 최근 평가와 동일 일자 중 가장 낮은 등급 적용 규칙 확인. | P1 제5조
가격자료 | 규격별 최근 1년 3건 이상 판매자료. 3건 미만이면 최대 2년 자료 제출 조건 확인. | P1 제6조
예외 | 세부품명이 인공지능(AI)소프트웨어인 경우 실적·판매자료 예외가 있음. AI 기능 존재만으로 적용 금지. | 정확한 분류·담당 회신 필요
근거 P1 / 공식 URL은 부록·슬라이드 노트
인뎁스 G2B · 2026.09.23
05 / 51
Notes: 문서: G2B 실무매뉴얼
페이지 5: 제3자단가계약의 선행 게이트
공식 요건은 표시된 출처를 적용한다. 별도 출처가 없는 실행·정책·시험·일정·금액은 작성자가 제안하는 내부 준비안이다. 계약 및 기관의 현행 양식과 조건을 최종 확인한다.
근거 자료 (조회 기준 2026-09-23)
P1: 상용소프트웨어 제3자단가계약 업무처리기준 (2026.01.01 시행, 지침 제45호)
https://www.law.go.kr/LSW/admRulLsInfoP.do?admRulSeq=2100000270214

## Slide 6
현재 회사에서 먼저 해결할 항목
30명이라는 인원만으로 조달 자격을 확정하지 않음
업무·확인 항목 | 실행 내용 | 담당·산출물·완료 기준
중소기업 확인 | SMINFO에서 현재 기업 형태에 맞는 자료·신청 절차 확인. 업종·매출·독립성·유효기간 확인서 확보. | 경영지원 / P7
직접 개발·권리 | 직원·외주 계약, 프로그램 등록, 양수도·공동개발, OSS·타사 모듈 권리 자료 정리. | 제품·경영지원
신용평가 | 공공기관 제출용으로 인정되는 평가기관·종류·유효기간을 확인해 신청. | 경영지원 / P1
판매실적 | 기존 계약 중 동일 제품·버전·규격을 입증할 유상 납품 자료가 있는지 조사. 없으면 실판매부터 진행. | 영업·회계
추가 증빙 | 직접생산확인증명서·업종 등록·보안 인증 등은 품명·구매방식별 적용 여부 확인. 일괄 필수로 가정하지 않음. | 조달 담당 상담기록
근거 P1 · P7 / 공식 URL은 부록·슬라이드 노트
인뎁스 G2B · 2026.09.23
06 / 51
Notes: 문서: G2B 실무매뉴얼
페이지 6: 현재 회사에서 먼저 해결할 항목
공식 요건은 표시된 출처를 적용한다. 별도 출처가 없는 실행·정책·시험·일정·금액은 작성자가 제안하는 내부 준비안이다. 계약 및 기관의 현행 양식과 조건을 최종 확인한다.
근거 자료 (조회 기준 2026-09-23)
P1: 상용소프트웨어 제3자단가계약 업무처리기준 (2026.01.01 시행, 지침 제45호)
https://www.law.go.kr/LSW/admRulLsInfoP.do?admRulSeq=2100000270214
P7: SMPP 중소기업확인서 발급 안내 (2026.09.23 조회)
https://www.smpp.go.kr/cst/smppInf/SelectMpeJ2.do

## Slide 7
실적이 없을 때의 실행 경로
G2B-01 / 조달 등록일보다 실판매 확보가 병목이 될 수 있음
업무·확인 항목 | 실행 내용 | 담당·산출물·완료 기준
상품을 먼저 고정 | 첫 SKU·기능·라이선스 단위·지원 조건을 확정하고 제품 소개·견적·계약·검수 양식 준비. | 제품·영업
실제 수요 발굴 | 데이터 품질·편집 업무가 있는 초기 고객에게 유상 도입 제안. GS 전 판매 시 인증 진행 상태를 정확히 표시. | 잠재고객·제안 기록
거래 실질 확보 | 계약·납품·검수·대금·라이선스 발급이 있는 실제 거래로 입증. 건수 맞추기용 쪼개기·허위 거래 금지. | 실적별 증빙 묶음
인정 여부 확인 | 구버전·SI 포함 계약·구독·동일 고객 반복 거래가 신청 제품·규격 실적으로 인정되는지 사전 질의. | 조달 회신
기한 재설정 | GS 인증 완료와 3건 실적·서류 확보 중 늦은 날을 신청 가능 기준일로 잡음. | 영업 파이프라인 주간 점검
근거 P1 / 공식 URL은 부록·슬라이드 노트
인뎁스 G2B · 2026.09.23
07 / 51
Notes: 문서: G2B 실무매뉴얼
페이지 7: 실적이 없을 때의 실행 경로
공식 요건은 표시된 출처를 적용한다. 별도 출처가 없는 실행·정책·시험·일정·금액은 작성자가 제안하는 내부 준비안이다. 계약 및 기관의 현행 양식과 조건을 최종 확인한다.
근거 자료 (조회 기준 2026-09-23)
P1: 상용소프트웨어 제3자단가계약 업무처리기준 (2026.01.01 시행, 지침 제45호)
https://www.law.go.kr/LSW/admRulLsInfoP.do?admRulSeq=2100000270214

## Slide 8
판매 형태 비교
선택: 기관 내부망 설치형 영구 라이선스
업무·확인 항목 | 실행 내용 | 담당·산출물·완료 기준
영구 라이선스 | 검수 후 계약 범위 내 지속 사용. 기관이 서버·DB 운영, 초기 대금 수입이 크고 지원 갱신은 별도. | 첫 상품 권장 / 선택됨
설치형 기간 구독 | 기관 내부망에 설치하되 1년 등 기간 사용권. 만료·갱신·데이터 반출·장기 예산 설계 필요. | 후속 상품 후보
공공 SaaS | 회사가 서비스 운영·보안·가용성·백업·과금 책임. 별도 보안·선정·계약 준비가 필요. | 초기 일정 분리
개별 구축·SI | 고객마다 개발·인터페이스를 제공. 상용 제품과 범위·원가·검수·유지관리 책임을 분리. | 별도 과업·계약
결정 이유 | 현재 Oracle·웹 구조와 고객 내부 데이터 접근에 맞춰 운영 경계를 설명하기 쉽고 SaaS 추가 작업을 줄임. | 구조에 근거한 권장 판단
근거 R1 · C1 · C2 / 공식 URL은 부록·슬라이드 노트
인뎁스 G2B · 2026.09.23
08 / 51
Notes: 문서: G2B 실무매뉴얼
페이지 8: 판매 형태 비교
공식 요건은 표시된 출처를 적용한다. 별도 출처가 없는 실행·정책·시험·일정·금액은 작성자가 제안하는 내부 준비안이다. 계약 및 기관의 현행 양식과 조건을 최종 확인한다.
근거 자료 (조회 기준 2026-09-23)
R1: 인뎁스 로컬 소스·프로젝트 지침 (2026.09.23 정적 확인, 실행검증 아님)
로컬: AGENTS.md, README.md, main.py, frontend/config/menu.config.js, package.json, requirements.txt, backend/tests 파일목록
C1: 디지털서비스 이용지원시스템 선정 절차 (2026.09.23 조회)
https://www.digitalmarket.kr/web/index.do
C2: KISA 클라우드서비스 보안인증 안내 (2026.03.12 최종수정)
https://www.kisa.or.kr/1050603

## Slide 9
최초 SKU 규격 초안
G2B-02 / 첫 출시에는 기본상품 1개를 우선 검증
업무·확인 항목 | 실행 내용 | 담당·산출물·완료 기준
상품 식별 | 인뎁스 v1.0 Standard, 내부 코드 INDEPTH-STD-PERP. 조달 공식 분류·식별번호는 별도 부여. | 내부 코드 제안
사용 범위 | 1개 계약기관, 1개 운영 배포환경, 기명 사용자 10명(관리자 포함), Target DB 연결 3개. | 수량은 정책 제안
포함 기능 | GS 인증 대상으로 확정한 프로젝트·업로드·규칙·편집·배포·보고서·관리 기능. | 인증 범위와 동일
지원 포함 | 기본 설치 1회, 관리자/사용자 교육 합계 4시간, 매뉴얼·합성 예제, 초기 안정화 지원. | 원가 측정 후 확정
별도 준비 | 기관 서버·OS·Oracle 사용권·DB 운영·망 연결, 추가 연계·데이터 이관·장기 현장 상주. | 견적·규격서에 명시
근거 P1 · R1 / 공식 URL은 부록·슬라이드 노트
인뎁스 G2B · 2026.09.23
09 / 51
Notes: 문서: G2B 실무매뉴얼
페이지 9: 최초 SKU 규격 초안
공식 요건은 표시된 출처를 적용한다. 별도 출처가 없는 실행·정책·시험·일정·금액은 작성자가 제안하는 내부 준비안이다. 계약 및 기관의 현행 양식과 조건을 최종 확인한다.
근거 자료 (조회 기준 2026-09-23)
P1: 상용소프트웨어 제3자단가계약 업무처리기준 (2026.01.01 시행, 지침 제45호)
https://www.law.go.kr/LSW/admRulLsInfoP.do?admRulSeq=2100000270214
R1: 인뎁스 로컬 소스·프로젝트 지침 (2026.09.23 정적 확인, 실행검증 아님)
로컬: AGENTS.md, README.md, main.py, frontend/config/menu.config.js, package.json, requirements.txt, backend/tests 파일목록

## Slide 10
설치형 제품의 책임 분담
G2B-02 / 견적 전 고객 사전점검표에 포함
업무·확인 항목 | 실행 내용 | 담당·산출물·완료 기준
제조사 책임 | 납품 SW·기본 설치·설명서·라이선스 발급·제품 하자 수정·계약된 기술지원. | 납품물·SLA에 기재
고객 책임 | 서버·DB 사용권, 망·방화벽·인증서, 계정·데이터 관리, 백업 실행·보관을 합의. | 기관 책임자 지정
공동 확인 | Oracle 버전·문자셋·권한·성능, 설치계정·운영계정, 시스템 DB/Target DB 분리·연결. | 환경 사전점검 PASS
제3자 비용 | Oracle·OS·보안제품·외부 모델/API 비용은 포함 여부·계약 주체를 명시. 자체 가격에 숨기지 않음. | 별도 구매 항목표
지원 접근 | 폐쇄망 원격접속은 기관 정책에 따름. 반출 로그·진단파일·현장 방문과 보안서약 절차 준비. | 지원 보안 절차
근거 R1 / 공식 URL은 부록·슬라이드 노트
인뎁스 G2B · 2026.09.23
10 / 51
Notes: 문서: G2B 실무매뉴얼
페이지 10: 설치형 제품의 책임 분담
공식 요건은 표시된 출처를 적용한다. 별도 출처가 없는 실행·정책·시험·일정·금액은 작성자가 제안하는 내부 준비안이다. 계약 및 기관의 현행 양식과 조건을 최종 확인한다.
근거 자료 (조회 기준 2026-09-23)
R1: 인뎁스 로컬 소스·프로젝트 지침 (2026.09.23 정적 확인, 실행검증 아님)
로컬: AGENTS.md, README.md, main.py, frontend/config/menu.config.js, package.json, requirements.txt, backend/tests 파일목록

## Slide 11
라이선스 측정 단위
G2B-03 / 고객과 서버가 같은 수량을 계산
업무·확인 항목 | 실행 내용 | 담당·산출물·완료 기준
기관·환경 | 계약기관의 정의, 소속 부서·산하기관 허용 범위와 1개 운영환경의 의미를 명시. | 별도 기관 공동 사용 제한
기명 사용자 | 계정을 보유하고 사용 가능한 사람의 수로 정의. 비활성 계정·관리자·서비스 계정 포함 여부 규정. | 제안: 관리자 포함 10명
Target 연결 | DB 서버·서비스·스키마 중 어떤 단위로 연결 수를 계산할지 확정. 중복 별칭은 같은 자원으로 판정. | 제안: 3개 / 정의 우선
성능 제한과 구분 | 라이선스 수량과 시험된 동시접속·분석 처리량을 구분. 10명 사용권이 동시 10건 분석 보장은 아님. | 환경별 한도 문서
증설 | 사용자·연결 증설은 실제 수요 확인 후 SKU 추가. 규격별 실적·가격 증빙 부담을 사전 확인. | 초기 다단계 상품 남발 방지
근거 P1 · R1 / 공식 URL은 부록·슬라이드 노트
인뎁스 G2B · 2026.09.23
11 / 51
Notes: 문서: G2B 실무매뉴얼
페이지 11: 라이선스 측정 단위
공식 요건은 표시된 출처를 적용한다. 별도 출처가 없는 실행·정책·시험·일정·금액은 작성자가 제안하는 내부 준비안이다. 계약 및 기관의 현행 양식과 조건을 최종 확인한다.
근거 자료 (조회 기준 2026-09-23)
P1: 상용소프트웨어 제3자단가계약 업무처리기준 (2026.01.01 시행, 지침 제45호)
https://www.law.go.kr/LSW/admRulLsInfoP.do?admRulSeq=2100000270214
R1: 인뎁스 로컬 소스·프로젝트 지침 (2026.09.23 정적 확인, 실행검증 아님)
로컬: AGENTS.md, README.md, main.py, frontend/config/menu.config.js, package.json, requirements.txt, backend/tests 파일목록

## Slide 12
EULA에 필요한 계약 조항
G2B-03 / 법무 검토 후 계약 규격에 맞춰 확정
업무·확인 항목 | 실행 내용 | 담당·산출물·완료 기준
권리 부여 | 기관·설치환경·사용자·연결 수, 사용기간, 복제·백업·이전·가상화·DR 허용 범위. | 별지 라이선스 정의표
권리 귀속 | 제품 저작권은 회사, 고객 데이터·고객 제공 자료 권리는 고객. 제3자 OSS 권리는 해당 조건 준수. | OSS 고지와 대조
제한·검증 | 재판매·불법 복제 제한, 수량 확인 방법과 최소 수집 정보. 폐쇄망 고객 데이터 자동 전송 조건 금지. | 기관 보안정책과 합의
지원·종료 | 하자·유지관리·업그레이드·EOL·계약위반 처리, 통지·시정기간·사용권 범위를 명시. | 지원 종료와 사용권 분리
계약 우선순위 | 공공 계약서·특수조건과 EULA가 충돌하는지 검토. 임의 면책·자동중단·일방 변경을 넣지 않음. | 법무·조달 검토
근거 P1 · P2 / 공식 URL은 부록·슬라이드 노트
인뎁스 G2B · 2026.09.23
12 / 51
Notes: 문서: G2B 실무매뉴얼
페이지 12: EULA에 필요한 계약 조항
공식 요건은 표시된 출처를 적용한다. 별도 출처가 없는 실행·정책·시험·일정·금액은 작성자가 제안하는 내부 준비안이다. 계약 및 기관의 현행 양식과 조건을 최종 확인한다.
근거 자료 (조회 기준 2026-09-23)
P1: 상용소프트웨어 제3자단가계약 업무처리기준 (2026.01.01 시행, 지침 제45호)
https://www.law.go.kr/LSW/admRulLsInfoP.do?admRulSeq=2100000270214
P2: 상용소프트웨어 제3자단가계약 추가특수조건 (2026.01.01 시행, 지침 제46호)
https://www.law.go.kr/LSW/admRulLsInfoP.do?admRulSeq=2100000270216

## Slide 13
재설치·이전·DR·가상화 정책
G2B-03 / 현장 문의를 사전에 정책으로 정의
업무·확인 항목 | 실행 내용 | 담당·산출물·완료 기준
재설치 | 동일 기관·허용 환경의 장애 재설치 허용. 이전 라이선스 폐기·교체 이력 관리. | 지원 요청·재발급 기록
서버 이전 | HW/VM 변경 시 승인된 이전 절차로 재발급. 제안: 이전 중 동시 운영 30일 허용. | 기간·중복 종료 확인
개발·시험 환경 | 동일 기관의 비운영 환경 1개 포함 여부 결정. 실운영·외부 서비스에 사용하지 않도록 정의. | 상품 규격에 표시
DR·HA | 대기 DR와 Active-Active를 구분. 제안: 비활성 DR 1개 허용, 동시 운영 HA는 별도 규격 협의. | 장애전환 시 사용 조건
조직 변경 | 기관 명칭·통합·분할·위탁운영·사업 이관 시 사용권 승계·재발급 기준을 정함. | 계약·증서 개정 절차
내부 실행안 · 수치와 정책 제안은 회사 승인 후 적용
인뎁스 G2B · 2026.09.23
13 / 51
Notes: 문서: G2B 실무매뉴얼
페이지 13: 재설치·이전·DR·가상화 정책
공식 요건은 표시된 출처를 적용한다. 별도 출처가 없는 실행·정책·시험·일정·금액은 작성자가 제안하는 내부 준비안이다. 계약 및 기관의 현행 양식과 조건을 최종 확인한다.
모든 수량·기간은 인뎁스 운영정책 초안이며 고객 계약과 대표 승인으로 확정한다.

## Slide 14
오프라인 라이선스 구현 요구
G2B-04 / 정책 승인 후 개발 티켓으로 전환
업무·확인 항목 | 실행 내용 | 담당·산출물·완료 기준
발급 구조 | 서명된 라이선스 파일에 제품·기관·환경·수량·기능·발급번호를 기록. 검증은 서버에서 수행. | LIC-01 / 서명 검증
비밀 관리 | 개인 서명키는 발급 시스템에만 보관. 고객 설치본에는 검증키만 포함, 하드코딩 공용 비밀 금지. | LIC-02 / 키 회전 절차
활성화·재발급 | 폐쇄망 요청 파일과 승인된 파일 반입으로 처리. 최소 환경정보만 수집, 발급·취소 이력 감사. | LIC-03 / 오프라인 시험
영구 사용권 | 유지관리 만료로 기존 사용권을 자동 정지하지 않음. 업데이트·지원 권한과 실행 권한을 분리. | LIC-04 / 만료 회귀시험
장애 대응 | 검증 오류 때 데이터 삭제·강제 rollback을 하지 않음. 기동·작업 동작, 통지·복구·긴급 재발급을 계약화. | LIC-05 / 복구 시험
근거 R1 / 공식 URL은 부록·슬라이드 노트
인뎁스 G2B · 2026.09.23
14 / 51
Notes: 문서: G2B 실무매뉴얼
페이지 14: 오프라인 라이선스 구현 요구
공식 요건은 표시된 출처를 적용한다. 별도 출처가 없는 실행·정책·시험·일정·금액은 작성자가 제안하는 내부 준비안이다. 계약 및 기관의 현행 양식과 조건을 최종 확인한다.
새 라이선스 제어는 사용자 업무와 인증 흐름에 영향을 주므로 구현 전에 정책·UI·장애 동작을 설명하고 승인을 받는다.
근거 자료 (조회 기준 2026-09-23)
R1: 인뎁스 로컬 소스·프로젝트 지침 (2026.09.23 정적 확인, 실행검증 아님)
로컬: AGENTS.md, README.md, main.py, frontend/config/menu.config.js, package.json, requirements.txt, backend/tests 파일목록

## Slide 15
가격을 결정하기 전 수집할 정보
G2B-04 / 현재 시장가격을 확인한 문서가 아님
업무·확인 항목 | 실행 내용 | 담당·산출물·완료 기준
원가 | 설치·교육·지원 실투입, 채널 수수료, 인증·개발비 배분, 보증·출장·장애 위험 비용을 계산. | 원가표 / 회계 검토
고객 가치 | 현재 수작업 시간·오류 비용·도입 예산·구매단위를 고객 인터뷰로 확인. | 동일 업무 고객 5곳 목표
비교제품 | 공식 상품정보의 기능·라이선스·지원·VAT를 정규화해 비교. 가격만 단순 비교하지 않음. | 비교표 + 조회일
가격 정책 | 정가·최저 승인 가격·판매수수료·할인권한·유상 지원 시작일을 의결. | 대표 승인 가격표
조달 적합 | 실제 판매가격을 증빙할 수 있고 우대가격 의무를 관리 가능한지 검토. | 민간·조달 가격대장
근거 P1 / 공식 URL은 부록·슬라이드 노트
인뎁스 G2B · 2026.09.23
15 / 51
Notes: 문서: G2B 실무매뉴얼
페이지 15: 가격을 결정하기 전 수집할 정보
공식 요건은 표시된 출처를 적용한다. 별도 출처가 없는 실행·정책·시험·일정·금액은 작성자가 제안하는 내부 준비안이다. 계약 및 기관의 현행 양식과 조건을 최종 확인한다.
근거 자료 (조회 기준 2026-09-23)
P1: 상용소프트웨어 제3자단가계약 업무처리기준 (2026.01.01 시행, 지침 제45호)
https://www.law.go.kr/LSW/admRulLsInfoP.do?admRulSeq=2100000270214

## Slide 16
기본상품 원가 계산 예시
예시 단위: 백만원 / VAT 별도 / 실원가로 교체
원가 항목 | 산정 근거와 가정 | 건당 금액
개발·인증비 배분 | 회수대상 120 ÷ 계획 판매 20건 = 건당 6.0. 실제 예산과 판매계획으로 다시 계산. | 6.0
납품 직접비 | 설치·교육·환경 점검 인건비·출장·매체 등 건당 비용 가정. | 1.6
초기 지원 충당 | 첫 12개월 약정 지원·하자 대응에 필요한 평균 인건비·도구 비용 가정. | 1.0
위험 충당 | 추가 현장 방문·보증·미수·부대비용 등 잔여 비용 가정. 채널 수수료는 별도 반영. | 0.4
원가와 가격 | 총원가 9.0. 목표 원가차감 마진 55%이면 9.0 ÷ (1−0.55) = 판매가 20.0. | 매출총이익 예시 11.0
내부 실행안 · 수치와 정책 제안은 회사 승인 후 적용
인뎁스 G2B · 2026.09.23
16 / 51
Notes: 문서: G2B 실무매뉴얼
페이지 16: 기본상품 원가 계산 예시
공식 요건은 표시된 출처를 적용한다. 별도 출처가 없는 실행·정책·시험·일정·금액은 작성자가 제안하는 내부 준비안이다. 계약 및 기관의 현행 양식과 조건을 최종 확인한다.
이 계산은 경영계획 예시다. 회계상 매출원가·판매관리비 분류 및 손익 판단은 회계 담당자가 별도로 확정한다.

## Slide 17
가격 민감도와 첫 가격 승인안
고정 원가 9백만원 가정 / VAT 별도
가격 후보 | 계산·판단 | 확인사항
15백만원 | 원가차감 이익 6백만원, 마진 40%. 할인·리셀러·현장 지원을 추가하면 감소. | 이익률 6 ÷ 15
20백만원 | 원가차감 이익 11백만원, 마진 55%. 초기 검토의 기준값으로만 사용. | 승인 전 가격 예시
25백만원 | 원가차감 이익 16백만원, 마진 64%. 고객 가치·비교 규격으로 수용성 검증 필요. | 가격 근거 미확정
판매량 위험 | 120백만원 회수계획이 20건에서 10건이면 배분원가가 6에서 12로 증가. 총원가 15로 재평가. | 계획 판매량 월별 점검
승인 산출물 | 원가표, 비교제품표, 고객 인터뷰, 가격·할인 규정, 견적 유효기간을 함께 승인. | G2B-PRICE v1.0
내부 실행안 · 수치와 정책 제안은 회사 승인 후 적용
인뎁스 G2B · 2026.09.23
17 / 51
Notes: 문서: G2B 실무매뉴얼
페이지 17: 가격 민감도와 첫 가격 승인안
공식 요건은 표시된 출처를 적용한다. 별도 출처가 없는 실행·정책·시험·일정·금액은 작성자가 제안하는 내부 준비안이다. 계약 및 기관의 현행 양식과 조건을 최종 확인한다.

## Slide 18
첫 상품 가격표 예시
정가·유지관리율 모두 미승인 예시 / VAT 별도
업무·확인 항목 | 실행 내용 | 담당·산출물·완료 기준
기본상품 | INDEPTH-STD-PERP 1식, 영구 사용권. 정책 초안의 10명·3연결·1운영환경 및 기본 설치·교육 포함. | 20,000,000원
VAT·합계 | 과세 거래 예시: 공급가 20,000,000원 + VAT 2,000,000원. 실제 계약 표시 기준으로 대조. | 합계 22,000,000원
유상 유지관리 | 첫 12개월 약정기간 종료 후 연간 기준 라이선스 금액의 12% 가정. 범위·기준금액·기간을 별도 계약. | 연 2,400,000원 예시
추가 서비스 | 추가 설치·데이터 이관·연계 개발·상주·야간지원은 과업·인일·검수기준을 별도로 산정. | 금액 별도 / 분리 명시
계약 상품화 | 유지관리·커스터마이징 상품은 기본상품 단가계약 이후 동일 계약상대자가 별도 신청하는 구조. | P1 제5조·제6조
근거 P1 / 공식 URL은 부록·슬라이드 노트
인뎁스 G2B · 2026.09.23
18 / 51
Notes: 문서: G2B 실무매뉴얼
페이지 18: 첫 상품 가격표 예시
공식 요건은 표시된 출처를 적용한다. 별도 출처가 없는 실행·정책·시험·일정·금액은 작성자가 제안하는 내부 준비안이다. 계약 및 기관의 현행 양식과 조건을 최종 확인한다.
근거 자료 (조회 기준 2026-09-23)
P1: 상용소프트웨어 제3자단가계약 업무처리기준 (2026.01.01 시행, 지침 제45호)
https://www.law.go.kr/LSW/admRulLsInfoP.do?admRulSeq=2100000270214

## Slide 19
영구·구독 5년 비용 비교
가격정책 계산 예시 / 제품별 실제 견적 비교가 아님
모델 | 5년 계산과 가정 | 결과·주의
영구 라이선스 | 1년차 20.0 + 2~5년차 유지관리 2.4 × 4 = 29.6백만원. | VAT 포함 32.56백만원
기간 구독 | 연 8.0 × 5년 = 40.0백만원. 구독료에 동일 수준의 지원이 포함된다고 가정. | VAT 포함 44.0백만원
차이 | 예시 조건에서 영구형이 5년 공급가 기준 10.4백만원 낮음. 실제 상품 우열을 뜻하지 않음. | 원가·조건으로 재산정
공통 제외 | 서버·Oracle·운영 인력·망·백업·추가 연계·대규모 업그레이드 비용은 위 비교에서 제외. | 총소유비용 산정 시 추가
영구 사용권 | 유지관리 미갱신 시 기존 허용 범위 사용은 지속. 지원·신규 패치 제공 범위는 약관으로 별도 정의. | 강제 구독 전환 금지
내부 실행안 · 수치와 정책 제안은 회사 승인 후 적용
인뎁스 G2B · 2026.09.23
19 / 51
Notes: 문서: G2B 실무매뉴얼
페이지 19: 영구·구독 5년 비용 비교
공식 요건은 표시된 출처를 적용한다. 별도 출처가 없는 실행·정책·시험·일정·금액은 작성자가 제안하는 내부 준비안이다. 계약 및 기관의 현행 양식과 조건을 최종 확인한다.

## Slide 20
할인·채널·우대가격 관리
G2B-04 / 조달계약 후 동일 규격 가격의 추적 필요
업무·확인 항목 | 실행 내용 | 담당·산출물·완료 기준
가격 원칙 | 조달 계약가격을 시장 공급가격보다 동일하거나 낮게 유지하는 의무와 예외를 확인. | P1 제23조
대상 관리 | 직접 판매, 통제 가능한 총판·직영대리점 가격, 홈페이지·카탈로그 가격 등을 관리. | 가격대장 + 월별 검토
할인 승인 | 견적 발행 전 SKU·수량·조건·할인 사유·최저가 영향 검토. 영업 담당의 임의 특가 금지. | 영업 책임자·대표 승인
예시 상황 | 조달 20백만원인데 동일 조건 민간 18백만원 제안 시 계약의무·예외·가격 조정 필요성을 먼저 확인. | 사전 검토 후 제시
분리 금지 | 동일 제품 가격 차이를 숨기기 위한 허위 서비스 묶음·형식적 SKU 변경 금지. 실질 조건 차이는 문서화. | 근거자료 보관
근거 P1 / 공식 URL은 부록·슬라이드 노트
인뎁스 G2B · 2026.09.23
20 / 51
Notes: 문서: G2B 실무매뉴얼
페이지 20: 할인·채널·우대가격 관리
공식 요건은 표시된 출처를 적용한다. 별도 출처가 없는 실행·정책·시험·일정·금액은 작성자가 제안하는 내부 준비안이다. 계약 및 기관의 현행 양식과 조건을 최종 확인한다.
근거 자료 (조회 기준 2026-09-23)
P1: 상용소프트웨어 제3자단가계약 업무처리기준 (2026.01.01 시행, 지침 제45호)
https://www.law.go.kr/LSW/admRulLsInfoP.do?admRulSeq=2100000270214

## Slide 21
유상 판매실적 증빙 묶음
G2B-05 / 제품별 실적과 규격별 가격자료를 함께 관리
업무·확인 항목 | 실행 내용 | 담당·산출물·완료 기준
계약·견적 | 고객·사업자번호, 제품명·버전·SKU·수량·단가·VAT·라이선스·지원범위 표시. | 거래 ID 부여
납품·검수 | 납품확인서·검수서, 설치확인·라이선스 증서, 거래명세와 실제 제공 범위 일치. | 고객 확인 원본
회계 자료 | 전자세금계산서, 매출장, 입금증빙 등 거래 실재성과 가격을 연결하는 자료 보관. | 회계 대사
가격 정규화 | 할인·옵션·서비스·기간·단위를 분리. 여러 구성품 거래는 해당 SW 가격의 근거 확보. | 규격별 가격 비교표
신청 직전 | 최근 1년 또는 적용 가능한 2년의 인정 범위, 규격 일치·실적 건수와 양식을 담당자에게 대조. | P1 기준 / 제출목록
근거 P1 / 공식 URL은 부록·슬라이드 노트
인뎁스 G2B · 2026.09.23
21 / 51
Notes: 문서: G2B 실무매뉴얼
페이지 21: 유상 판매실적 증빙 묶음
공식 요건은 표시된 출처를 적용한다. 별도 출처가 없는 실행·정책·시험·일정·금액은 작성자가 제안하는 내부 준비안이다. 계약 및 기관의 현행 양식과 조건을 최종 확인한다.
근거 자료 (조회 기준 2026-09-23)
P1: 상용소프트웨어 제3자단가계약 업무처리기준 (2026.01.01 시행, 지침 제45호)
https://www.law.go.kr/LSW/admRulLsInfoP.do?admRulSeq=2100000270214

## Slide 22
저작권·제조사·공급권 준비
G2B-06 / 제품명과 권리자가 같아야 자료 연결이 쉬움
업무·확인 항목 | 실행 내용 | 담당·산출물·완료 기준
권리 조사 | 업무상 저작물·외주개발·양도·공동소유·타사 포함 권리를 확인. 계약·소스 이력 정리. | 권리관계표
프로그램 등록 | 한국저작권위원회의 현행 컴퓨터프로그램 등록 안내로 신청·복제물·증빙·수수료 확인. | 등록증·등록정보
등록부 제출 | 조달 신청에는 신청일 기준 3개월 이내 발급한 프로그램등록부를 준비. 단순 등록증과 구분. | P1 제6조
제품명 변경 | GS 인증명·프로그램 제호·라이선스·상품규격의 차이를 해소하고 변경 이력 증명. | 제품 식별 대조표
라이선스 점검 | package.json의 ISC 표기 및 실제 배포·공개 이력을 검토. 타사·Oracle 구성요소의 재배포 권한 확인. | EULA + NOTICE 승인
근거 P1 · R1 / 공식 URL은 부록·슬라이드 노트
인뎁스 G2B · 2026.09.23
22 / 51
Notes: 문서: G2B 실무매뉴얼
페이지 22: 저작권·제조사·공급권 준비
공식 요건은 표시된 출처를 적용한다. 별도 출처가 없는 실행·정책·시험·일정·금액은 작성자가 제안하는 내부 준비안이다. 계약 및 기관의 현행 양식과 조건을 최종 확인한다.
근거 자료 (조회 기준 2026-09-23)
P1: 상용소프트웨어 제3자단가계약 업무처리기준 (2026.01.01 시행, 지침 제45호)
https://www.law.go.kr/LSW/admRulLsInfoP.do?admRulSeq=2100000270214
R1: 인뎁스 로컬 소스·프로젝트 지침 (2026.09.23 정적 확인, 실행검증 아님)
로컬: AGENTS.md, README.md, main.py, frontend/config/menu.config.js, package.json, requirements.txt, backend/tests 파일목록

## Slide 23
나라장터 이용자·업체 등록
G2B-07 / 최신 이용자등록 매뉴얼 기준으로 실행
업무·확인 항목 | 실행 내용 | 담당·산출물·완료 기준
개인·조직 계정 | 대표/관리자/입찰대리인 역할과 가입·소속 승인 절차 확인. 퇴사자·공용 계정 통제. | P3·P4 / 경영지원
인증 수단 | 업무별 개인용·사업자용 인증 수단과 전자서명 권한 확인. 인증서 만료·백업 담당 지정. | 서명 가능 여부 확인
입찰참가자격 | 사업자·법인·대표·사업장·업종·제조/공급 물품 정보를 현행 신청 양식에 입력·증빙 제출. | 신청·보완 이력
승인 확인 | 등록 완료 상태와 경쟁입찰참가자격등록증 기재내용 확인. 회원가입만으로 완료 처리하지 않음. | 등록증·등록정보
최신 화면 | 2026.07 이용자 매뉴얼과 차세대 FAQ 활용. 화면이 다르면 메뉴 검색·1588-0800 문의. | 접수번호·문의 회신
근거 P3 · P4 / 공식 URL은 부록·슬라이드 노트
인뎁스 G2B · 2026.09.23
23 / 51
Notes: 문서: G2B 실무매뉴얼
페이지 23: 나라장터 이용자·업체 등록
공식 요건은 표시된 출처를 적용한다. 별도 출처가 없는 실행·정책·시험·일정·금액은 작성자가 제안하는 내부 준비안이다. 계약 및 기관의 현행 양식과 조건을 최종 확인한다.
근거 자료 (조회 기준 2026-09-23)
P3: 조달청 입찰참가자격등록·이용자등록 매뉴얼 (2026.07 이용자 매뉴얼 게시 확인)
https://www.pps.go.kr/kor/bbs/list.do?key=01334
P4: 차세대 나라장터 이용자등록 FAQ (2025.03.28 게시)
https://www.pps.go.kr/kor/bbs/view.do?bbsSn=2503280018&key=01334

## Slide 24
물품 분류와 식별번호
G2B-08 / 분류코드를 추측해 신청하지 않음
업무·확인 항목 | 실행 내용 | 담당·산출물·완료 기준
분류 사전확인 | 데이터 관리·분석·편집이라는 주 기능과 GS 범위를 설명하고 적합한 품명·세부품명을 확인. | 분류 상담기록
AI 예외 검토 | 혼합형 XAI·규칙 발굴 기능만으로 AI소프트웨어 실적 예외를 선택하지 않음. 공식 분류 근거 확보. | P1 / 담당 회신
기존 품목 검색 | 회사·제품·모델·버전·규격으로 중복을 검색. 세부품명번호와 물품식별번호를 구분. | 검색 결과 보관
목록화 신청 | 현행 목록정보시스템에서 규격·단위·제조사·이미지·속성 자료로 신청, 보완·승인 확인. | 물품식별번호
주의 | 2025.09 개편 이후 매뉴얼 적용. 식별번호 발급은 상품 계약·몰 판매 승인과 별개. | P5 / 상품등록은 후속
근거 P1 · P5 / 공식 URL은 부록·슬라이드 노트
인뎁스 G2B · 2026.09.23
24 / 51
Notes: 문서: G2B 실무매뉴얼
페이지 24: 물품 분류와 식별번호
공식 요건은 표시된 출처를 적용한다. 별도 출처가 없는 실행·정책·시험·일정·금액은 작성자가 제안하는 내부 준비안이다. 계약 및 기관의 현행 양식과 조건을 최종 확인한다.
근거 자료 (조회 기준 2026-09-23)
P1: 상용소프트웨어 제3자단가계약 업무처리기준 (2026.01.01 시행, 지침 제45호)
https://www.law.go.kr/LSW/admRulLsInfoP.do?admRulSeq=2100000270214
P5: 조달청 목록정보시스템 개편 안내 (2025.09.26 시행 안내)
https://www.pps.go.kr/kor/bbs/view.do?bbsSn=2509190007&key=00634

## Slide 25
기본상품 계약 신청서류 1
G2B-09 / 현행 P1 제6조와 별지 서식 사용
업무·확인 항목 | 실행 내용 | 담당·산출물·완료 기준
요청서·규격서 | 제3자단가계약 요청서(별지 1), 기본상품 규격서(별지 2). 물품식별번호·단위·납기·조건 기재. | 조달 담당
GS·시험자료 | 적용되는 인증서 사본, 발급 당시 시험성적서와 세부내역. 제품명·버전·범위 대조. | GS PM
권리·사용권 | 최근 3개월 내 프로그램등록부, 소프트웨어 라이선스 증서 사본 준비. | 경영지원·제품
기업 확인 | 유효한 중소기업확인서, B- 이상 신용평가등급 등 자격 판단 자료 준비. | 경영지원
해당 제품별 추가 | 국가계약법상 적용 근거, 보안제품 사전인증 등 대상에 해당하는 자료를 별도 확인. | 계약 담당 서면 확인
근거 P1 / 공식 URL은 부록·슬라이드 노트
인뎁스 G2B · 2026.09.23
25 / 51
Notes: 문서: G2B 실무매뉴얼
페이지 25: 기본상품 계약 신청서류 1
공식 요건은 표시된 출처를 적용한다. 별도 출처가 없는 실행·정책·시험·일정·금액은 작성자가 제안하는 내부 준비안이다. 계약 및 기관의 현행 양식과 조건을 최종 확인한다.
근거 자료 (조회 기준 2026-09-23)
P1: 상용소프트웨어 제3자단가계약 업무처리기준 (2026.01.01 시행, 지침 제45호)
https://www.law.go.kr/LSW/admRulLsInfoP.do?admRulSeq=2100000270214

## Slide 26
기본상품 계약 신청서류 2
G2B-09 / 가격자료는 동일 규격 단위로 구성
업무·확인 항목 | 실행 내용 | 담당·산출물·완료 기준
가격자료 제출서 | 별지 4 가격자료 제출서와 별지 5 기본상품 견적서. 공급가·VAT·단위·유효기간 표시. | 가격 책임자 승인
거래내역 | 별지 6 규격별 거래내역, 전자세금계산서·매출장 관련 서식은 현행본으로 작성. | 거래 ID로 대사
원거래 증빙 | 판매·납품 실적증명원(별지 7), 세금계산서·매출장 등 요구 증빙을 빠짐없이 연결. | 누락·중복 점검
설명자료 | 할인·옵션·SI 포함·기간·수량 차이를 설명. 거래실적 예외는 담당 회신 근거 첨부. | 가격 비교 가능성 확보
행정 추가자료 | 등록증·보증·납세·인감·위임 등은 단계별 실제 요청목록에 맞춰 제출하고 만료일 관리. | 일괄 법정필수로 오인 금지
근거 P1 / 공식 URL은 부록·슬라이드 노트
인뎁스 G2B · 2026.09.23
26 / 51
Notes: 문서: G2B 실무매뉴얼
페이지 26: 기본상품 계약 신청서류 2
공식 요건은 표시된 출처를 적용한다. 별도 출처가 없는 실행·정책·시험·일정·금액은 작성자가 제안하는 내부 준비안이다. 계약 및 기관의 현행 양식과 조건을 최종 확인한다.
근거 자료 (조회 기준 2026-09-23)
P1: 상용소프트웨어 제3자단가계약 업무처리기준 (2026.01.01 시행, 지침 제45호)
https://www.law.go.kr/LSW/admRulLsInfoP.do?admRulSeq=2100000270214

## Slide 27
규격서 작성 예시
G2B-10 / GS 범위와 라이선스 정의를 그대로 사용
업무·확인 항목 | 실행 내용 | 담당·산출물·완료 기준
일반사항 | 제품·모델·버전·제조사·물품식별번호·인증번호·구매 단위·영구 사용권 표시. | 식별정보 대조표
기능·성능 | 인증 범위 내 기능과 측정된 성능·제약. 미검증 기능이나 개발 예정 기능은 계약 성능에서 제외. | GS-PD와 동일
사용 환경 | 서버·Oracle·브라우저·망·필수 런타임, 지원 최소사양·검증사양·타사 준비사항. | GS-ENV와 동일
납품·검수 | 설치·초기 설정·교육·문서·라이선스·시험데이터의 수량·방법, 검사 시나리오와 완료조건. | 납품물 목록
지원·제외 | 무상 하자·초기 지원, 유상 유지관리, 추가 개발·현장 방문·이관·업그레이드의 범위. | EULA·가격표와 동일
근거 P1 / 공식 URL은 부록·슬라이드 노트
인뎁스 G2B · 2026.09.23
27 / 51
Notes: 문서: G2B 실무매뉴얼
페이지 27: 규격서 작성 예시
공식 요건은 표시된 출처를 적용한다. 별도 출처가 없는 실행·정책·시험·일정·금액은 작성자가 제안하는 내부 준비안이다. 계약 및 기관의 현행 양식과 조건을 최종 확인한다.
근거 자료 (조회 기준 2026-09-23)
P1: 상용소프트웨어 제3자단가계약 업무처리기준 (2026.01.01 시행, 지침 제45호)
https://www.law.go.kr/LSW/admRulLsInfoP.do?admRulSeq=2100000270214

## Slide 28
라이선스 증서 예시 필드
G2B-10 / 계약과 실제 설치본을 연결
업무·확인 항목 | 실행 내용 | 담당·산출물·완료 기준
고객 식별 | 고객기관 공식명, 사업자/기관 식별정보, 계약·납품요구 번호, 납품 담당자. | 개인정보 최소화
제품 식별 | 제품명·버전·SKU·물품식별번호·GS 인증번호, 발급번호·발급일·발급자. | 제품·조달 일치
사용권 | 영구 여부, 허용 기관·운영환경·기명 사용자·Target 연결 수, 시험/DR 허용 조건. | 수량·단위 명시
지원기간 | 검수일 또는 계약상 기산일, 무상 하자 기간, 유지관리 만료일·서비스 수준 별도 표기. | 사용권과 구분
검증·변경 | 라이선스 파일 해시/참조 ID, 재발급·이전·문의 절차, EULA 버전. 비밀키·DB 암호는 기재하지 않음. | 발급대장 연결
근거 P1 / 공식 URL은 부록·슬라이드 노트
인뎁스 G2B · 2026.09.23
28 / 51
Notes: 문서: G2B 실무매뉴얼
페이지 28: 라이선스 증서 예시 필드
공식 요건은 표시된 출처를 적용한다. 별도 출처가 없는 실행·정책·시험·일정·금액은 작성자가 제안하는 내부 준비안이다. 계약 및 기관의 현행 양식과 조건을 최종 확인한다.
근거 자료 (조회 기준 2026-09-23)
P1: 상용소프트웨어 제3자단가계약 업무처리기준 (2026.01.01 시행, 지침 제45호)
https://www.law.go.kr/LSW/admRulLsInfoP.do?admRulSeq=2100000270214

## Slide 29
신청·보완·가격협상
G2B-11 / 담당자 회신과 전자문서 이력을 보관
업무·확인 항목 | 실행 내용 | 담당·산출물·완료 기준
상담·접수 | 적용 경로·자격·실적·품명·제출 창구를 확인한 뒤 현행 서식으로 신청. | 접수번호·제출대장
보완 대응 | 자료별 보완 요청과 책임자·기한·수정본을 관리. 제품명·가격·규격 차이를 먼저 해소. | 보완대장
가격 검토 | 규격별 거래자료·원가·가격 근거 설명. 예시 정가를 조달 계약단가로 단정하지 않음. | 협상자료 + 승인 하한
수의시담·협상 | 안내한 일정·방식으로 참여. 단가·할인·단위·납기·설치·보증·지원 조건을 함께 확인. | 협상 결과 승인
계약 전 검토 | 회사 대표가 납품 가능성과 조건·보증·의무를 검토하고 전자서명 담당 권한을 확인. | 계약 검토 체크리스트
근거 P1 · P2 / 공식 URL은 부록·슬라이드 노트
인뎁스 G2B · 2026.09.23
29 / 51
Notes: 문서: G2B 실무매뉴얼
페이지 29: 신청·보완·가격협상
공식 요건은 표시된 출처를 적용한다. 별도 출처가 없는 실행·정책·시험·일정·금액은 작성자가 제안하는 내부 준비안이다. 계약 및 기관의 현행 양식과 조건을 최종 확인한다.
근거 자료 (조회 기준 2026-09-23)
P1: 상용소프트웨어 제3자단가계약 업무처리기준 (2026.01.01 시행, 지침 제45호)
https://www.law.go.kr/LSW/admRulLsInfoP.do?admRulSeq=2100000270214
P2: 상용소프트웨어 제3자단가계약 추가특수조건 (2026.01.01 시행, 지침 제46호)
https://www.law.go.kr/LSW/admRulLsInfoP.do?admRulSeq=2100000270216

## Slide 30
전자계약과 몰 등록 확인
G2B-12 / 계약 완료와 공개된 상품을 각각 검증
업무·확인 항목 | 실행 내용 | 담당·산출물·완료 기준
계약 조건 | 계약기간, 단가·VAT·단위, 예상수량, 1회 납품한도·할인·납기 등 계약서 조건 확인. | 서명본 보관
보증·회계 | 계약상 보증금·보증보험·인지 등 적용 항목과 금액·기간 확인. 비율을 임의 고정하지 않음. | 경영지원 확인
상품정보 | 인증서·규격서·이미지·설명·가격·라이선스·지원·담당 연락처를 승인된 내용으로 등록. | 상품정보 초안
등록 검수 | 디지털서비스몰에서 검색·상세페이지·가격·구매단위·인증·첨부파일·연락처를 대조. | 상품 URL·화면 기록
판매 가능 상태 | 등록·판매중지 여부, 계약 유효성·정정 사항 확인. 수정 전후 캡처·승인 이력 유지. | 등록 완료 보고
근거 P1 · P2 / 공식 URL은 부록·슬라이드 노트
인뎁스 G2B · 2026.09.23
30 / 51
Notes: 문서: G2B 실무매뉴얼
페이지 30: 전자계약과 몰 등록 확인
공식 요건은 표시된 출처를 적용한다. 별도 출처가 없는 실행·정책·시험·일정·금액은 작성자가 제안하는 내부 준비안이다. 계약 및 기관의 현행 양식과 조건을 최종 확인한다.
근거 자료 (조회 기준 2026-09-23)
P1: 상용소프트웨어 제3자단가계약 업무처리기준 (2026.01.01 시행, 지침 제45호)
https://www.law.go.kr/LSW/admRulLsInfoP.do?admRulSeq=2100000270214
P2: 상용소프트웨어 제3자단가계약 추가특수조건 (2026.01.01 시행, 지침 제46호)
https://www.law.go.kr/LSW/admRulLsInfoP.do?admRulSeq=2100000270216

## Slide 31
상품 상세페이지와 제안자료
G2B-13 / 구매자가 범위·예산·설치 조건을 확인
업무·확인 항목 | 실행 내용 | 담당·산출물·완료 기준
한 문장 설명 | “Oracle 기반 데이터의 규칙 발굴·오류 탐지·수정 업무를 지원하는 내부망 설치형 소프트웨어.” | 실제 제공 범위로 조정
기능과 대상 | 인증 범위의 대표 업무·역할·입출력 예시. 실행 화면은 고객정보 없는 합성 데이터 사용. | 기능표·화면 4~6개
가격과 단위 | 1식의 의미, 사용자·Target 연결·환경·설치·교육·지원 포함량과 별도 비용. | 구매 오해 방지
인증·근거 | 정확한 인증명·등급·버전·번호, 실제 검증환경·성능·지원 범위만 표시. | 인증서·시험자료
다운로드 | 제품설명서·환경 체크리스트·라이선스·지원정책·도입 문의 양식을 버전 관리. | 문서 간 일치
근거 P1 · R1 / 공식 URL은 부록·슬라이드 노트
인뎁스 G2B · 2026.09.23
31 / 51
Notes: 문서: G2B 실무매뉴얼
페이지 31: 상품 상세페이지와 제안자료
공식 요건은 표시된 출처를 적용한다. 별도 출처가 없는 실행·정책·시험·일정·금액은 작성자가 제안하는 내부 준비안이다. 계약 및 기관의 현행 양식과 조건을 최종 확인한다.
근거 자료 (조회 기준 2026-09-23)
P1: 상용소프트웨어 제3자단가계약 업무처리기준 (2026.01.01 시행, 지침 제45호)
https://www.law.go.kr/LSW/admRulLsInfoP.do?admRulSeq=2100000270214
R1: 인뎁스 로컬 소스·프로젝트 지침 (2026.09.23 정적 확인, 실행검증 아님)
로컬: AGENTS.md, README.md, main.py, frontend/config/menu.config.js, package.json, requirements.txt, backend/tests 파일목록

## Slide 32
고객 납품요구 접수와 착수
G2B-14 / 계약상품 외 과업을 먼저 구분
업무·확인 항목 | 실행 내용 | 담당·산출물·완료 기준
주문 확인 | 납품요구번호·계약번호·SKU·수량·가격·기한·장소·수요기관·검수 담당 확인. | 영업 → 납품 PM
환경 점검 | 서버·Oracle·접속권한·망·보안반입·TLS·백업·설치 일정 체크리스트 회신받음. | 환경 준비 완료
범위 확인 | 기본 설치·교육에 포함되지 않는 이관·연계·추가 개발·상주 요구를 별도 과업으로 협의. | 계약 범위 일치
납품계획 | 일정·담당·설치 절차·DB 백업·변경 승인·장애 복귀·검사 항목을 고객과 합의. | 납품계획서
지연 관리 | 기관 환경 미준비 또는 제품 문제를 구분해 기록하고 계약상 납기 변경 절차로 처리. | 구두 연장에 의존 금지
근거 P1 · P2 / 공식 URL은 부록·슬라이드 노트
인뎁스 G2B · 2026.09.23
32 / 51
Notes: 문서: G2B 실무매뉴얼
페이지 32: 고객 납품요구 접수와 착수
공식 요건은 표시된 출처를 적용한다. 별도 출처가 없는 실행·정책·시험·일정·금액은 작성자가 제안하는 내부 준비안이다. 계약 및 기관의 현행 양식과 조건을 최종 확인한다.
근거 자료 (조회 기준 2026-09-23)
P1: 상용소프트웨어 제3자단가계약 업무처리기준 (2026.01.01 시행, 지침 제45호)
https://www.law.go.kr/LSW/admRulLsInfoP.do?admRulSeq=2100000270214
P2: 상용소프트웨어 제3자단가계약 추가특수조건 (2026.01.01 시행, 지침 제46호)
https://www.law.go.kr/LSW/admRulLsInfoP.do?admRulSeq=2100000270216

## Slide 33
설치·검사·검수 체크리스트
G2B-15 / 수요기관이 확인할 기준을 사전에 합의
업무·확인 항목 | 실행 내용 | 담당·산출물·완료 기준
동일 제품 확인 | 인증·계약 제품과 버전·기능·해시·라이선스 수량이 일치. 권한·초기 설정 점검. | 설치확인서
핵심 업무 | 합성 데이터 업로드, 대상 선택, 규칙·탐지, 편집·취소/확정, 배포·보고서 시나리오 실행. | 검사 시험결과
운영 인수 | 재시작·로그·백업/복원·업데이트·지원 연락처·계정 인수. 비밀정보는 승인된 경로로 전달. | 운영 인수인계서
교육·제공물 | 라이선스 증서·설치매체·매뉴얼·교육자료·교육 참석·납품목록 확인. | 고객 확인 증빙
검수·잔여 이슈 | 기관의 검사/검수 절차 완료, 잔여 이슈·조치기한 합의. 완료일과 보증·지원 기산일 기록. | 검수확인·지원대장
근거 R1 · P2 / 공식 URL은 부록·슬라이드 노트
인뎁스 G2B · 2026.09.23
33 / 51
Notes: 문서: G2B 실무매뉴얼
페이지 33: 설치·검사·검수 체크리스트
공식 요건은 표시된 출처를 적용한다. 별도 출처가 없는 실행·정책·시험·일정·금액은 작성자가 제안하는 내부 준비안이다. 계약 및 기관의 현행 양식과 조건을 최종 확인한다.
근거 자료 (조회 기준 2026-09-23)
R1: 인뎁스 로컬 소스·프로젝트 지침 (2026.09.23 정적 확인, 실행검증 아님)
로컬: AGENTS.md, README.md, main.py, frontend/config/menu.config.js, package.json, requirements.txt, backend/tests 파일목록
P2: 상용소프트웨어 제3자단가계약 추가특수조건 (2026.01.01 시행, 지침 제46호)
https://www.law.go.kr/LSW/admRulLsInfoP.do?admRulSeq=2100000270216

## Slide 34
청구·수금·납품 증빙
G2B-15 / 회계와 기술지원 정보까지 연결
업무·확인 항목 | 실행 내용 | 담당·산출물·완료 기준
청구 조건 | 검수 완료 여부, 계약상 대금청구 조건과 기관 요청서류 확인. | 검수·청구 담당 대조
증빙 제출 | 세금계산서, 청구서, 계좌, 납세·보증 관련 자료 등 실제 요구 서류 제출. | 현행 전자 절차 적용
대사 | 계약단가·할인·수량·VAT·지체/공제 항목을 납품요구서·계산서와 맞춤. | 회계 승인
수금 확인 | 입금일·금액·미수·보류 사유 기록. 납품·검수·라이선스 자료와 같은 거래 ID 사용. | 매출장·입금 증빙
지원 전환 | 기산일·하자기간·지원 연락처·환경·라이선스를 지원 시스템에 등록, 고객 확인. | 지원 등록 완료
근거 P1 · P2 / 공식 URL은 부록·슬라이드 노트
인뎁스 G2B · 2026.09.23
34 / 51
Notes: 문서: G2B 실무매뉴얼
페이지 34: 청구·수금·납품 증빙
공식 요건은 표시된 출처를 적용한다. 별도 출처가 없는 실행·정책·시험·일정·금액은 작성자가 제안하는 내부 준비안이다. 계약 및 기관의 현행 양식과 조건을 최종 확인한다.
근거 자료 (조회 기준 2026-09-23)
P1: 상용소프트웨어 제3자단가계약 업무처리기준 (2026.01.01 시행, 지침 제45호)
https://www.law.go.kr/LSW/admRulLsInfoP.do?admRulSeq=2100000270214
P2: 상용소프트웨어 제3자단가계약 추가특수조건 (2026.01.01 시행, 지침 제46호)
https://www.law.go.kr/LSW/admRulLsInfoP.do?admRulSeq=2100000270216

## Slide 35
무상 하자와 유상 유지관리
G2B-16 / 의무 하자보수와 선택 서비스를 구분
업무·확인 항목 | 실행 내용 | 담당·산출물·완료 기준
무상 하자보수 | 계약한 기능·성능과 다른 제품 결함을 약정 기간 내 수정. 법령·계약상 의무를 EULA로 축소하지 않음. | 기간·범위는 계약 확정
초기 지원 제안 | 검수 기산 12개월의 약정 하자·기본 지원을 기본가격에 반영하는 초안. 법정기간 단정 아님. | 기간·교육·방문 횟수 확정
유상 유지관리 | 기간 종료 후 상담·장애 대응·점검·허용 업데이트 등 서비스를 별도 정의하고 연간 계약. | 12%는 가격 예시
추가 개발 | 신규 기능·연계·대량 이관·업무 컨설팅은 별도 과업과 검수기준. 제품 결함을 추가 개발로 전가하지 않음. | 변경요청·견적
갱신하지 않을 때 | 기존 영구 사용권과 고객 데이터 접근은 유지. 지원 종료·업데이트 권한·EOL 정보를 안내. | 라이선스 서버 시험
근거 P1 · P2 / 공식 URL은 부록·슬라이드 노트
인뎁스 G2B · 2026.09.23
35 / 51
Notes: 문서: G2B 실무매뉴얼
페이지 35: 무상 하자와 유상 유지관리
공식 요건은 표시된 출처를 적용한다. 별도 출처가 없는 실행·정책·시험·일정·금액은 작성자가 제안하는 내부 준비안이다. 계약 및 기관의 현행 양식과 조건을 최종 확인한다.
근거 자료 (조회 기준 2026-09-23)
P1: 상용소프트웨어 제3자단가계약 업무처리기준 (2026.01.01 시행, 지침 제45호)
https://www.law.go.kr/LSW/admRulLsInfoP.do?admRulSeq=2100000270214
P2: 상용소프트웨어 제3자단가계약 추가특수조건 (2026.01.01 시행, 지침 제46호)
https://www.law.go.kr/LSW/admRulLsInfoP.do?admRulSeq=2100000270216

## Slide 36
지원 수준과 운영 체계
G2B-16 / 아래 응답시간은 회사 운영안, 계약 전 검증
업무·확인 항목 | 실행 내용 | 담당·산출물·완료 기준
지원창구 | 평일 09~18시, 공휴일 제외. 티켓·전화·메일 접수, 기관·제품·버전·영향·로그를 기록. | 기본지원 초안
긴급 장애 | 업무 전체 중단·데이터 위험: 업무시간 내 2시간 최초 응답, 우회·복구계획은 상황 확인 후 합의. | 해결시간 보장과 구분
일반 장애 | 일부 기능 장애: 4업무시간 응답. 문의·개선 요청: 1영업일 응답. | 처리 목표·우선순위
야간·휴일·현장 | 기본요금 포함 여부를 명시. 24×365 또는 현장 도착 보장은 인력·거리·보안 승인을 따로 산정. | 추가 서비스 계약
지표·보고 | 접수→응답→우회→해결 시간, 미해결·반복 장애, 고객 확인·재발방지와 월별 실적을 관리. | 지원대장 + 보고서
내부 실행안 · 수치와 정책 제안은 회사 승인 후 적용
인뎁스 G2B · 2026.09.23
36 / 51
Notes: 문서: G2B 실무매뉴얼
페이지 36: 지원 수준과 운영 체계
공식 요건은 표시된 출처를 적용한다. 별도 출처가 없는 실행·정책·시험·일정·금액은 작성자가 제안하는 내부 준비안이다. 계약 및 기관의 현행 양식과 조건을 최종 확인한다.

## Slide 37
유지관리·커스터마이징 상품 신청
G2B-17 / 기본상품 계약 이후 순서로 준비
업무·확인 항목 | 실행 내용 | 담당·산출물·완료 기준
선행 조건 | 기본상품의 제3자단가계약 후 동일 계약상대자가 신청. 실제 제공 가능한 범위를 정함. | P1 제5조
유지관리 서식 | 별지 8 요청서, 별지 9 규격서, 별지 10 견적서와 기본상품 인증·계약 자료 등 요구자료 대조. | 현행 제6조 확인
유지관리 규격 | 대상 기본상품·수량·서비스 기간·지원시간·포함/제외·산정기준·완료 보고를 명시. | 가격·SLA 정합
커스터마이징 | 요청서·규격서·견적 관련 현행 서식 확인. 요구분석·설계·개발·시험·산출물·단위 정의. | 과업·검수 기준
인증 변경 검토 | 수정이 GS 범위·버전·기능을 바꾸면 인증기관·계약 담당에 변경·재인증·계약수정 여부 확인. | 영업 임의 약속 금지
근거 P1 · P2 · G3 / 공식 URL은 부록·슬라이드 노트
인뎁스 G2B · 2026.09.23
37 / 51
Notes: 문서: G2B 실무매뉴얼
페이지 37: 유지관리·커스터마이징 상품 신청
공식 요건은 표시된 출처를 적용한다. 별도 출처가 없는 실행·정책·시험·일정·금액은 작성자가 제안하는 내부 준비안이다. 계약 및 기관의 현행 양식과 조건을 최종 확인한다.
근거 자료 (조회 기준 2026-09-23)
P1: 상용소프트웨어 제3자단가계약 업무처리기준 (2026.01.01 시행, 지침 제45호)
https://www.law.go.kr/LSW/admRulLsInfoP.do?admRulSeq=2100000270214
P2: 상용소프트웨어 제3자단가계약 추가특수조건 (2026.01.01 시행, 지침 제46호)
https://www.law.go.kr/LSW/admRulLsInfoP.do?admRulSeq=2100000270216
G3: KTC GS인증 안내·기준·재인증 점검표 자료 (2026.09.23 조회)
https://www.ktc.re.kr/web_united/task/task.asp?pagen=2540

## Slide 38
제품 변경·보안·판매 유지
G2B-18 / 등록 후에도 지속 관리할 의무
업무·확인 항목 | 실행 내용 | 담당·산출물·완료 기준
변경관리 | 마이너·메이저 업데이트, 규격·권리자·상품명·가격 변경 시 해당 인증·계약 절차 확인. | 변경대장·회신
공급망·보안 | 취약점 접수, SBOM·의존성 변경, 패치·기관 통지·영향·복구 절차를 운영. | 보안 대응 runbook
판매 상태 | 계약·인증 유효성, 조달 등록·판매중지·해제 조건, 보안 관련 요청에 대한 대응 책임 지정. | 월별 상태 점검
지원 종료 | EOL 공지·기존 고객 지원·이관·마지막 패치·재발급 정책을 계약 의무와 대조. | 일방 서비스 중단 금지
현행 조건 확인 | 계약 직전 추가특수조건 전문을 내려받아 보안·보고·하자·제재 조항을 체크. 본 문서는 원문을 대체하지 않음. | 법무·조달 체크리스트
근거 P1 · P2 · G3 / 공식 URL은 부록·슬라이드 노트
인뎁스 G2B · 2026.09.23
38 / 51
Notes: 문서: G2B 실무매뉴얼
페이지 38: 제품 변경·보안·판매 유지
공식 요건은 표시된 출처를 적용한다. 별도 출처가 없는 실행·정책·시험·일정·금액은 작성자가 제안하는 내부 준비안이다. 계약 및 기관의 현행 양식과 조건을 최종 확인한다.
근거 자료 (조회 기준 2026-09-23)
P1: 상용소프트웨어 제3자단가계약 업무처리기준 (2026.01.01 시행, 지침 제45호)
https://www.law.go.kr/LSW/admRulLsInfoP.do?admRulSeq=2100000270214
P2: 상용소프트웨어 제3자단가계약 추가특수조건 (2026.01.01 시행, 지침 제46호)
https://www.law.go.kr/LSW/admRulLsInfoP.do?admRulSeq=2100000270216
G3: KTC GS인증 안내·기준·재인증 점검표 자료 (2026.09.23 조회)
https://www.ktc.re.kr/web_united/task/task.asp?pagen=2540

## Slide 39
공공 SaaS는 후속 사업으로 분리
확장 시 검토할 작업 / 이번 최초 상품 범위 밖
업무·확인 항목 | 실행 내용 | 담당·산출물·완료 기준
제품 추가 작업 | 테넌트 격리, 운영 자동화, 측정·과금, 가용성·백업·복구·데이터 반출·삭제·고객지원 구현. | 별도 개발비 산정
보안·운영 | 고객 업무·데이터·서비스 유형에 맞는 CSAP 적용·범위·평가기준을 KISA와 확인. | GS 취득으로 대체 안 됨
서비스 선정 | 디지털서비스 이용지원시스템에서 제공자 등록, 심사신청·역량 자료, 심사·선정·공개 절차 진행. | C1 / 현행 가이드
조달 계약 | 선정 후 적용 카탈로그 계약·서비스 규격·가격·SLA를 확인. 선정과 조달계약 완료를 구분. | 별도 계약 담당 협의
사업 승인 | 운영 인력·CSAP·클라우드·장애 대응 비용, 고객 수·회수기간을 계산한 뒤 착수. | 2단계 사업계획
근거 C1 · C2 / 공식 URL은 부록·슬라이드 노트
인뎁스 G2B · 2026.09.23
39 / 51
Notes: 문서: G2B 실무매뉴얼
페이지 39: 공공 SaaS는 후속 사업으로 분리
공식 요건은 표시된 출처를 적용한다. 별도 출처가 없는 실행·정책·시험·일정·금액은 작성자가 제안하는 내부 준비안이다. 계약 및 기관의 현행 양식과 조건을 최종 확인한다.
근거 자료 (조회 기준 2026-09-23)
C1: 디지털서비스 이용지원시스템 선정 절차 (2026.09.23 조회)
https://www.digitalmarket.kr/web/index.do
C2: KISA 클라우드서비스 보안인증 안내 (2026.03.12 최종수정)
https://www.kisa.or.kr/1050603

## Slide 40
인증과 조달의 통합 일정
착수일을 W1로 두는 내부 목표 / 실적 확보 기간은 미정
업무·확인 항목 | 실행 내용 | 담당·산출물·완료 기준
W1~W2 | 상품·버전·범위·라이선스·원가 초안, GS 상담. 자격·저작권·신용·업체등록 착수. | PM·제품·경영지원
W3~W4 | GS 자체 시험·매뉴얼·배포본 완료 목표. 초기 고객 제안·실제 판매·증빙 확보 진행. | 개발·QA·영업
기관 시험 기간 | 공식 결함 보완과 동시에 품명·목록화·규격·가격·판매실적 자료 준비. | GS PM·조달 담당
신청 가능 시점 | GS 결과 수령 + 기업/신용/권리 요건 + 인정 실적·가격자료 + 식별·규격 준비를 모두 충족. | 달력 날짜 확약 금지
계약·첫 납품 | 심사·보완·협상·계약·몰 등록 기간은 담당 일정에 맞춤. 납품팀의 첫 설치 리허설 병행. | 등록 후 납품요구 수주
근거 G2 · P1 / 공식 URL은 부록·슬라이드 노트
인뎁스 G2B · 2026.09.23
40 / 51
Notes: 문서: G2B 실무매뉴얼
페이지 40: 인증과 조달의 통합 일정
공식 요건은 표시된 출처를 적용한다. 별도 출처가 없는 실행·정책·시험·일정·금액은 작성자가 제안하는 내부 준비안이다. 계약 및 기관의 현행 양식과 조건을 최종 확인한다.
근거 자료 (조회 기준 2026-09-23)
G2: TTA GS시험인증(1등급) 서비스·절차 (2026.09.23 조회)
https://cs.tta.or.kr/tta/introduce/introCont.do?tabMode=cont&tnc_cls_no=T000127&tnc_lab=T000003&up_tnc_cls_no=T000020
P1: 상용소프트웨어 제3자단가계약 업무처리기준 (2026.01.01 시행, 지침 제45호)
https://www.law.go.kr/LSW/admRulLsInfoP.do?admRulSeq=2100000270214

## Slide 41
대표가 승인할 정책 목록
문서 집필과 코드 구현의 입력값
업무·확인 항목 | 실행 내용 | 담당·산출물·완료 기준
상품·범위 | 공식명·v1.0·출시 기능·운영환경·첫 SKU·기관 범위·사용자/연결 단위. | G2B-SPEC
가격 | 원가·판매량 가정·정가·승인 하한·할인·채널 수수료·VAT 표시·견적 유효기간. | G2B-PRICE
라이선스 | 영구권, 사용자 수·운영/시험/DR, 이전·재발급·검증 오류 시 동작·EULA. | G2B-LIC
지원 | 하자기간·지원창구·시간·초기 설치/교육·유상 유지관리·EOL·추가 서비스. | G2B-SLA
추진조건 | 실적 확보 계획·예산·담당자, 계약 진행 기준, GS 변경 통제·정기 점검 책임. | G2B-PLAN
내부 실행안 · 수치와 정책 제안은 회사 승인 후 적용
인뎁스 G2B · 2026.09.23
41 / 51
Notes: 문서: G2B 실무매뉴얼
페이지 41: 대표가 승인할 정책 목록
공식 요건은 표시된 출처를 적용한다. 별도 출처가 없는 실행·정책·시험·일정·금액은 작성자가 제안하는 내부 준비안이다. 계약 및 기관의 현행 양식과 조건을 최종 확인한다.

## Slide 42
실무 산출물 목록 1
상품·계약의 공통 기준 파일
업무·확인 항목 | 실행 내용 | 담당·산출물·완료 기준
G2B-SPEC | 제품 정의·SKU·라이선스 단위·포함/제외·환경·검수 기준. GS-SCOPE·PD 연결. | 제품 책임자 승인
G2B-PRICE | 원가·손익·비교제품·가격표·할인·VAT·견적서·가격 승인 이력. | 대표·회계 승인
G2B-LIC | EULA, 라이선스 증서, 발급/이전/재발급/DR 정책, 프로그램 제어 요구서. | 법무·개발 검토
G2B-SLA | 무상·유상 서비스, 응답시간·지원시간·현장 범위·보안·EOL·장애 보고 양식. | 운영 책임자 승인
G2B-SALES | 상품소개·데모·환경 사전점검·견적·계약·납품·검수·실적증명 양식. | 영업·조달 대조
내부 실행안 · 수치와 정책 제안은 회사 승인 후 적용
인뎁스 G2B · 2026.09.23
42 / 51
Notes: 문서: G2B 실무매뉴얼
페이지 42: 실무 산출물 목록 1
공식 요건은 표시된 출처를 적용한다. 별도 출처가 없는 실행·정책·시험·일정·금액은 작성자가 제안하는 내부 준비안이다. 계약 및 기관의 현행 양식과 조건을 최종 확인한다.

## Slide 43
실무 산출물 목록 2
행정·등록·납품 증빙 묶음
업무·확인 항목 | 실행 내용 | 담당·산출물·완료 기준
G2B-COMPANY | 업체등록·중소기업확인·신용·프로그램등록부·제조/권리·위임·증빙 만료일표. | 경영지원
G2B-DEALS | 거래별 계약·납품·검수·라이선스·세금계산서·매출장·입금·가격 정규화표. | 영업·회계
G2B-APPLICATION | 별지 서식·규격·인증·시험성적서·가격자료·질의회신·제출/보완대장. | 조달 담당
G2B-DELIVERY | 납품계획·환경점검·설치/시험·교육·검수·라이선스·인수·청구·지원 등록. | 납품 PM
G2B-LIFECYCLE | 가격·변경계약·상품정보·인증·취약점·고객 지원·EOL·재발급 이력. | 제품·조달·지원
내부 실행안 · 수치와 정책 제안은 회사 승인 후 적용
인뎁스 G2B · 2026.09.23
43 / 51
Notes: 문서: G2B 실무매뉴얼
페이지 43: 실무 산출물 목록 2
공식 요건은 표시된 출처를 적용한다. 별도 출처가 없는 실행·정책·시험·일정·금액은 작성자가 제안하는 내부 준비안이다. 계약 및 기관의 현행 양식과 조건을 최종 확인한다.

## Slide 44
상품화를 위한 개발 백로그
정책 승인 후 실제 차이를 점검해 구현
업무·확인 항목 | 실행 내용 | 담당·산출물·완료 기준
LIC-01~05 | 서버 라이선스 검증, 오프라인 발급, 수량 정의, 이전·DR·만료·재발급 시험. | EULA와 1:1 연결
PKG-01~03 | 고객 환경 사전 점검, 폐쇄망 설치, 서비스 실행·업데이트·rollback·제거와 해시 검증. | 신규 서버 독립 설치
OPS-01~03 | 버전·진단정보, 감사·작업 로그, 지원용 마스킹 패키지, 백업·복원과 키 복구. | 고객 데이터 반출 최소화
DOC-01~03 | About/라이선스/도움말의 버전·SKU·수량·지원기간·문서 링크를 일치. | 메뉴 변경은 사전 승인
TEST-01~03 | 설치·라이선스·권한·편집·FLOW·분석·PDF·업데이트·만료 회귀시험 자동/수동 연결. | GS 제출·납품에 재사용
근거 R1 / 공식 URL은 부록·슬라이드 노트
인뎁스 G2B · 2026.09.23
44 / 51
Notes: 문서: G2B 실무매뉴얼
페이지 44: 상품화를 위한 개발 백로그
공식 요건은 표시된 출처를 적용한다. 별도 출처가 없는 실행·정책·시험·일정·금액은 작성자가 제안하는 내부 준비안이다. 계약 및 기관의 현행 양식과 조건을 최종 확인한다.
근거 자료 (조회 기준 2026-09-23)
R1: 인뎁스 로컬 소스·프로젝트 지침 (2026.09.23 정적 확인, 실행검증 아님)
로컬: AGENTS.md, README.md, main.py, frontend/config/menu.config.js, package.json, requirements.txt, backend/tests 파일목록

## Slide 45
바이브 코딩 작업 지시문
예: 오프라인 영구 라이선스 구현 전에 사용할 요청
업무·확인 항목 | 실행 내용 | 담당·산출물·완료 기준
범위 | “승인된 G2B-LIC·SPEC을 기준으로 LIC-01~05 설계를 작성하라. 기존 소스와 권한 경계를 먼저 분석하라.” | 입력: 승인 정책
정책 보호 | “영구 사용권과 유지관리 종료를 분리하고 고객 데이터 삭제·원격 차단·비밀키 배포를 하지 말라.” | 데이터·계약 보호
구현 전 확인 | “수량 계산·DR·이전·검증 오류 시 화면과 실행 동작을 설명하고 승인 후 구현하라.” | 업무 변경 승인
검증 | “정상·변조·수량 초과·서버 이전·오프라인·지원 만료·재발급·기존 사용자 회귀를 시험하라.” | TC·증빙·실패 복구
결과 | “수정 파일, API·SQL·설정 변경, 설치·발급 절차, EULA와의 대응, 미확정 사항을 보고하라.” | 코드 + 운영 설명서
근거 R1 / 공식 URL은 부록·슬라이드 노트
인뎁스 G2B · 2026.09.23
45 / 51
Notes: 문서: G2B 실무매뉴얼
페이지 45: 바이브 코딩 작업 지시문
공식 요건은 표시된 출처를 적용한다. 별도 출처가 없는 실행·정책·시험·일정·금액은 작성자가 제안하는 내부 준비안이다. 계약 및 기관의 현행 양식과 조건을 최종 확인한다.
근거 자료 (조회 기준 2026-09-23)
R1: 인뎁스 로컬 소스·프로젝트 지침 (2026.09.23 정적 확인, 실행검증 아님)
로컬: AGENTS.md, README.md, main.py, frontend/config/menu.config.js, package.json, requirements.txt, backend/tests 파일목록

## Slide 46
WORK 문서 작업 지시문
대표 승인 자료와 공식 양식을 근거로 문서 생성
업무·확인 항목 | 실행 내용 | 담당·산출물·완료 기준
가격·사업성 | “G2B-PRICE를 실제 원가·판매량·지원 기록으로 작성하고 가격·마진·VAT·5년 비용을 계산하라.” | XLSX + 가정표
라이선스·지원 | “승인된 사용권·지원 정책으로 EULA·증서·SLA 초안을 작성하고 계약 충돌 검토 항목을 분리하라.” | DOCX 초안
조달 신청 | “현행 P1 별지 서식으로 요청서·규격·가격자료를 작성하라. 인증·실적·등록정보의 미확정을 표시하라.” | 제출 초안 + 누락표
납품 패키지 | “계약 규격에 맞는 환경점검·설치·검사·검수·교육·인수·청구 체크리스트를 생성하라.” | 기관별 납품 문서
상호 대조 | “GS 문서·상품정보·가격표·EULA·라이선스 제어·납품서의 명칭·버전·수량·기간을 대조하라.” | 불일치·담당·조치표
내부 실행안 · 수치와 정책 제안은 회사 승인 후 적용
인뎁스 G2B · 2026.09.23
46 / 51
Notes: 문서: G2B 실무매뉴얼
페이지 46: WORK 문서 작업 지시문
공식 요건은 표시된 출처를 적용한다. 별도 출처가 없는 실행·정책·시험·일정·금액은 작성자가 제안하는 내부 준비안이다. 계약 및 기관의 현행 양식과 조건을 최종 확인한다.

## Slide 47
기관 사전상담 질문 목록
G2B-01 / 답변을 실행계획과 신청서에 반영
업무·확인 항목 | 실행 내용 | 담당·산출물·완료 기준
신청 자격 | 회사의 제조·권리 구조와 중소기업/신용 요건 충족 자료, 해당 제품 GS 등급·범위 인정은? | 자격 체크리스트
상품 분류 | 주기능·모델 구조에 맞는 세부품명은? AI 실적 예외 해당 여부와 입증자료는? | 분류 근거·회신
실적·가격 | 동일 제품/버전/규격 판단, SI 포함·기존 거래 인정, 제품별 실적과 규격별 가격자료 요건은? | 샘플 증빙 사전검토
계약·지원 | 신청 창구·서식, 납품 단위·보증·하자·유지관리·할인·업데이트·보안 의무의 현행 조건은? | 계약 검토표
소요일·다음 단계 | 자료 완비 후 담당 배정·보완·협상·계약·몰 등록 순서와 예상 대기, 문의 창구는? | 예상 일정·접수번호
근거 P1 · P2 · P3 / 공식 URL은 부록·슬라이드 노트
인뎁스 G2B · 2026.09.23
47 / 51
Notes: 문서: G2B 실무매뉴얼
페이지 47: 기관 사전상담 질문 목록
공식 요건은 표시된 출처를 적용한다. 별도 출처가 없는 실행·정책·시험·일정·금액은 작성자가 제안하는 내부 준비안이다. 계약 및 기관의 현행 양식과 조건을 최종 확인한다.
근거 자료 (조회 기준 2026-09-23)
P1: 상용소프트웨어 제3자단가계약 업무처리기준 (2026.01.01 시행, 지침 제45호)
https://www.law.go.kr/LSW/admRulLsInfoP.do?admRulSeq=2100000270214
P2: 상용소프트웨어 제3자단가계약 추가특수조건 (2026.01.01 시행, 지침 제46호)
https://www.law.go.kr/LSW/admRulLsInfoP.do?admRulSeq=2100000270216
P3: 조달청 입찰참가자격등록·이용자등록 매뉴얼 (2026.07 이용자 매뉴얼 게시 확인)
https://www.pps.go.kr/kor/bbs/list.do?key=01334

## Slide 48
최종 등록 승인 체크리스트
전부 확인한 뒤 회사가 신청·서명·공개 승인
업무·확인 항목 | 실행 내용 | 담당·산출물·완료 기준
자격·실적 | 중소 제조·신용·권리·인증·실적·가격자료·업체등록·식별번호가 일치하고 유효한가? | 경영지원·조달 서명
상품·가격 | 기능·라이선스·설치·타사비용·지원·VAT·할인·원가와 협상 권한이 확정됐는가? | 대표·영업 서명
제품·문서 | 인증본과 납품본의 차이, 라이선스·설치·검수·복구가 검증됐는가? | 개발·QA 서명
계약·운영 | 보증·하자·가격 유지·보안·변경·제재 조건을 검토하고 담당과 예산을 확보했는가? | 법무·운영 서명
공개·납품 | 상품 URL·가격·규격·문서·담당 연락처 확인, 첫 주문의 설치·검수 담당 준비 완료인가? | 등록 완료 보고
근거 P1 · P2 / 공식 URL은 부록·슬라이드 노트
인뎁스 G2B · 2026.09.23
48 / 51
Notes: 문서: G2B 실무매뉴얼
페이지 48: 최종 등록 승인 체크리스트
공식 요건은 표시된 출처를 적용한다. 별도 출처가 없는 실행·정책·시험·일정·금액은 작성자가 제안하는 내부 준비안이다. 계약 및 기관의 현행 양식과 조건을 최종 확인한다.
근거 자료 (조회 기준 2026-09-23)
P1: 상용소프트웨어 제3자단가계약 업무처리기준 (2026.01.01 시행, 지침 제45호)
https://www.law.go.kr/LSW/admRulLsInfoP.do?admRulSeq=2100000270214
P2: 상용소프트웨어 제3자단가계약 추가특수조건 (2026.01.01 시행, 지침 제46호)
https://www.law.go.kr/LSW/admRulLsInfoP.do?admRulSeq=2100000270216

## Slide 49
공식 근거·자료 링크 1
조회 기준 2026.09.23 / 시행일·문서명으로 현행본 확인
자료 ID · 문서·기준일 | 원문 위치와 확인할 내용
P1 상용소프트웨어 제3자단가계약 업무처리기준 2026.01.01 시행, 지침 제45호 | https://www.law.go.kr/LSW/admRulLsInfoP.do?admRulSeq=2100000270214
P2 상용소프트웨어 제3자단가계약 추가특수조건 2026.01.01 시행, 지침 제46호 | https://www.law.go.kr/LSW/admRulLsInfoP.do?admRulSeq=2100000270216
P6 국가법령정보센터 상용SW 계약 현행 규정 목록 2026.09.23 조회 | https://www.law.go.kr/admRulSc.do?menuId=5&query=%EC%83%81%EC%9A%A9&subMenuId=41&tabMenuId=183
C1 디지털서비스 이용지원시스템 선정 절차 2026.09.23 조회 | https://www.digitalmarket.kr/web/index.do
근거 P1 · P2 · P6 · C1 / 공식 URL은 부록·슬라이드 노트
인뎁스 G2B · 2026.09.23
49 / 51
Notes: 문서: G2B 실무매뉴얼
페이지 49: 공식 근거·자료 링크 1
공식 요건은 표시된 출처를 적용한다. 별도 출처가 없는 실행·정책·시험·일정·금액은 작성자가 제안하는 내부 준비안이다. 계약 및 기관의 현행 양식과 조건을 최종 확인한다.
법령은 공개 정부 문서다. TTA·KTC 및 기타 사이트는 절차·기준 확인용으로 연결한다. 첨부 다운로드가 실패하거나 내용이 비어 있는 자료는 입수·검토 완료로 취급하지 않는다. KTC 예시·재인증 첨부는 공개 안내 페이지에서 존재를 확인했으며 신청 시 최신 파일을 기관에서 수령해야 한다.
근거 자료 (조회 기준 2026-09-23)
P1: 상용소프트웨어 제3자단가계약 업무처리기준 (2026.01.01 시행, 지침 제45호)
https://www.law.go.kr/LSW/admRulLsInfoP.do?admRulSeq=2100000270214
P2: 상용소프트웨어 제3자단가계약 추가특수조건 (2026.01.01 시행, 지침 제46호)
https://www.law.go.kr/LSW/admRulLsInfoP.do?admRulSeq=2100000270216
P6: 국가법령정보센터 상용SW 계약 현행 규정 목록 (2026.09.23 조회)
https://www.law.go.kr/admRulSc.do?menuId=5&query=%EC%83%81%EC%9A%A9&subMenuId=41&tabMenuId=183
C1: 디지털서비스 이용지원시스템 선정 절차 (2026.09.23 조회)
https://www.digitalmarket.kr/web/index.do

## Slide 50
공식 근거·자료 링크 2
조회 기준 2026.09.23 / 시행일·문서명으로 현행본 확인
자료 ID · 문서·기준일 | 원문 위치와 확인할 내용
C2 KISA 클라우드서비스 보안인증 안내 2026.03.12 최종수정 | https://www.kisa.or.kr/1050603
P7 SMPP 중소기업확인서 발급 안내 2026.09.23 조회 | https://www.smpp.go.kr/cst/smppInf/SelectMpeJ2.do
R1 인뎁스 로컬 소스·프로젝트 지침 2026.09.23 정적 확인, 실행검증 아님 | 로컬: AGENTS.md, README.md, main.py, frontend/config/menu.config.js, package.json, requirements.txt, backend/tests 파일목록
P3 조달청 입찰참가자격등록·이용자등록 매뉴얼 2026.07 이용자 매뉴얼 게시 확인 | https://www.pps.go.kr/kor/bbs/list.do?key=01334
근거 C2 · P7 · R1 · P3 / 공식 URL은 부록·슬라이드 노트
인뎁스 G2B · 2026.09.23
50 / 51
Notes: 문서: G2B 실무매뉴얼
페이지 50: 공식 근거·자료 링크 2
공식 요건은 표시된 출처를 적용한다. 별도 출처가 없는 실행·정책·시험·일정·금액은 작성자가 제안하는 내부 준비안이다. 계약 및 기관의 현행 양식과 조건을 최종 확인한다.
법령은 공개 정부 문서다. TTA·KTC 및 기타 사이트는 절차·기준 확인용으로 연결한다. 첨부 다운로드가 실패하거나 내용이 비어 있는 자료는 입수·검토 완료로 취급하지 않는다. KTC 예시·재인증 첨부는 공개 안내 페이지에서 존재를 확인했으며 신청 시 최신 파일을 기관에서 수령해야 한다.
근거 자료 (조회 기준 2026-09-23)
C2: KISA 클라우드서비스 보안인증 안내 (2026.03.12 최종수정)
https://www.kisa.or.kr/1050603
P7: SMPP 중소기업확인서 발급 안내 (2026.09.23 조회)
https://www.smpp.go.kr/cst/smppInf/SelectMpeJ2.do
R1: 인뎁스 로컬 소스·프로젝트 지침 (2026.09.23 정적 확인, 실행검증 아님)
로컬: AGENTS.md, README.md, main.py, frontend/config/menu.config.js, package.json, requirements.txt, backend/tests 파일목록
P3: 조달청 입찰참가자격등록·이용자등록 매뉴얼 (2026.07 이용자 매뉴얼 게시 확인)
https://www.pps.go.kr/kor/bbs/list.do?key=01334

## Slide 51
공식 근거·자료 링크 3
조회 기준 2026.09.23 / 시행일·문서명으로 현행본 확인
자료 ID · 문서·기준일 | 원문 위치와 확인할 내용
P4 차세대 나라장터 이용자등록 FAQ 2025.03.28 게시 | https://www.pps.go.kr/kor/bbs/view.do?bbsSn=2503280018&key=01334
P5 조달청 목록정보시스템 개편 안내 2025.09.26 시행 안내 | https://www.pps.go.kr/kor/bbs/view.do?bbsSn=2509190007&key=00634
G3 KTC GS인증 안내·기준·재인증 점검표 자료 2026.09.23 조회 | https://www.ktc.re.kr/web_united/task/task.asp?pagen=2540
G2 TTA GS시험인증(1등급) 서비스·절차 2026.09.23 조회 | https://cs.tta.or.kr/tta/introduce/introCont.do?tabMode=cont&tnc_cls_no=T000127&tnc_lab=T000003&up_tnc_cls_no=T000020
근거 P4 · P5 · G3 · G2 / 공식 URL은 부록·슬라이드 노트
인뎁스 G2B · 2026.09.23
51 / 51
Notes: 문서: G2B 실무매뉴얼
페이지 51: 공식 근거·자료 링크 3
공식 요건은 표시된 출처를 적용한다. 별도 출처가 없는 실행·정책·시험·일정·금액은 작성자가 제안하는 내부 준비안이다. 계약 및 기관의 현행 양식과 조건을 최종 확인한다.
법령은 공개 정부 문서다. TTA·KTC 및 기타 사이트는 절차·기준 확인용으로 연결한다. 첨부 다운로드가 실패하거나 내용이 비어 있는 자료는 입수·검토 완료로 취급하지 않는다. KTC 예시·재인증 첨부는 공개 안내 페이지에서 존재를 확인했으며 신청 시 최신 파일을 기관에서 수령해야 한다.
근거 자료 (조회 기준 2026-09-23)
P4: 차세대 나라장터 이용자등록 FAQ (2025.03.28 게시)
https://www.pps.go.kr/kor/bbs/view.do?bbsSn=2503280018&key=01334
P5: 조달청 목록정보시스템 개편 안내 (2025.09.26 시행 안내)
https://www.pps.go.kr/kor/bbs/view.do?bbsSn=2509190007&key=00634
G3: KTC GS인증 안내·기준·재인증 점검표 자료 (2026.09.23 조회)
https://www.ktc.re.kr/web_united/task/task.asp?pagen=2540
G2: TTA GS시험인증(1등급) 서비스·절차 (2026.09.23 조회)
https://cs.tta.or.kr/tta/introduce/introCont.do?tabMode=cont&tnc_cls_no=T000127&tnc_lab=T000003&up_tnc_cls_no=T000020